Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu ………………..…2018 r.,

pomiędzy Gminą Chojna

z siedzibą ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, NIP: 8581726144, REGON: 811684574,

reprezentowaną przez Adama Fedorowicza – Burmistrza Gminy Chojna

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………...

z siedzibą ……………………………………………….., NIP: 5851468361, REGON: 222044422,

reprezentowaną przez: ………………………………….. – …………………………………………

zwaną dalej „Inspektorem Nadzoru”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w myśl art. 4 pkt 8, zawarta została Umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, zwanego dalej Wykonawcą nad realizacją zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna – etap IV”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

- W wyniku przeprowadzenia postępowania oferta Inspektora Nadzoru została uznana za najkorzystniejszą.

- Strony ustalają i akceptują, że zakres obowiązków i uprawnień Inspektora Nadzoru wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz niniejszej umowy.

§ 2

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do bieżącej kontroli realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami umowy.

- Do obowiązków i uprawnień Inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:

- pełny zakres czynności i obowiązków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,

- nadzorowanie wypełniania warunków umowy, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,

- prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz z zasadami wiedzy budowlanej,

- kontrola prawidłowości realizacji robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym,

- analiza i zatwierdzenie przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów, tj. atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, itp.,

- na zakończenie etapów robót potwierdzenie ich wykonania przez podpisanie częściowego zakończenia robót I etapu i końcowego protokołu odbioru robót budowlanych po zakończeniu robót II etapu,

- udział w rozliczeniach merytorycznych i finansowych wykonywanych robót,

- nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, przygotowanej przez kierownika budowy oraz ewentualne wykonanie kosztorysu różnicowego.

- Ponadto, Inspektor Nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do:

- przybycia na teren budowy w jak najszybszym czasie, od powiadomienia przez Zamawiającego telefonicznie w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach (w sprawach niecierpiących zwłoki) i podjęcia czynności objętych umową,

- kontroli budowy w dni robocze minimum 2 razy w tygodniu w trakcie rzeczywiście prowadzonych robót budowlanych – co winno być potwierdzone protokołem przeprowadzonej kontroli,

- udzielania na żądanie Zamawiającego informacji pisemnej o stanie realizacji robót – oraz w razie konieczności do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiającym w bieżących sprawach dotyczących wykonywania zadania inwestycyjnego,

- kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,

- sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót oraz ich wyceny w przypadku rozwiązania umowy o roboty budowlane lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron,

- organizowanie rad budowy w siedzibie Zamawiającego minimum raz na dwa miesiące, a w razie konieczności częściej, w ramach których Inspektor Nadzoru będzie protokołował, przekazywał Zamawiającemu informacje o stopniu zaawansowania prac i ewentualnych problemach bieżących,

- uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych jeden raz w roku, a w przypadku dużej awaryjności wybudowanych oczyszczalni – na każde wezwanie Zamawiającego,

- zweryfikowania, zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych do odbioru wykonanych robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia ich do Zamawiającego przez Wykonawcę tych robót.

§ 3

      - Strony określają termin wykonania przedmiotu zamówienia z podziałem na dwa etapy w terminie do dnia 31.07.2019 r.:

- I etap - termin zakończenia nie później niż do dnia 15.10.2018 r.

- II etap - termin zakończenia nie później niż do dnia 31.07.2019 r.

      - Termin określony w ust.1 pkt. 1) może ulec przedłużeniu, w przypadku przedłużenia terminu wykonania zadania inwestycyjnego, o którym mowa w §1 ust. 1.

§ 4

- Za wykonanie całości prac określonych w umowie Inspektor Nadzoru otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru określone w ust. 3 obejmuje wszystkie koszty, związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto (łącznie z podatkiem VAT) w wysokości ____________________ zł (słownie __________________ złotych) w tym należny podatek VAT ….% w kwocie ………….. (wartość netto: ………………………….. zł).

- Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane:

  - fakturą częściową po zakończeniu realizacji etapu I;

  - fakturą końcową po zakończeniu etapu II robót

w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur wraz częściowym i końcowym protokołem odbioru wykonanych robót z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa (jeśli dotyczy).

- Zamawiający dopuszcza możliwość płatności wynagrodzenia w okresach miesięcznych w myśl art. 8a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r., poz. 650).

- Faktury płatne będą przelewem na konto wskazane przez Inspektora Nadzoru w Oddziale Banku ……………………….. nr rachunku ……………………………………………………..

- Podstawę do wystawienia faktury VAT, za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora Nadzoru protokół częściowy na zakończenie I etapu robót i protokół końcowy na zakończenie II etapu robót, o których mowa w §3 ust. 1, niestwierdzający zastrzeżeń i wadliwości wykonania przedmiotu umowy objętego nadzorem.

- W przypadku zmniejszenia zakresu robót objętych nadzorem, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót.

§ 5

- Jeżeli w okresie realizacji inwestycji objętej nadzorem Inspektora Nadzoru, zajdzie konieczność wykonania dodatkowych robót nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych, Inspektor powinien niezwłocznie, pisemnie zawiadomić o tym Zamawiającego, celem podjęcia decyzji o realizacji tych robót.

- Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych.

§ 6

- Strony ustalają i zastrzegają, że na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zastosowanie mieć będą kary umowne, bez względu na wysokość powstałej szkody i jej charakter oraz bez względu na to czy szkoda zaistniała.

- W wypadku, jeżeli szkoda powstała w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego ich wysokość na zasadach ogólnych.

- Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku nieprzybycia Inspektora Nadzoru na teren budowy, zgodnie z wymogiem § 2 ust. 3 pkt. 1 - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 3 umowy, za każdy taki przypadek,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Inspektor Nadzoru w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 3 umowy.

- Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które winę ponosi Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 3 umowy.

- Obowiązek zapłaty kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności Inspektora Nadzoru na zasadach ogólnych, w szczególności, gdy szkoda Zamawiającego przewyższy wysokość kar umownych.

- Inspektor Nadzoru wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru bez dodatkowego wezwania go do zapłaty.

- Jeżeli zachowanie lub zaniechanie Inspektora Nadzoru doprowadzi do utraty w całości lub w części dofinansowania, które pozyskał Zamawiający to Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu kwotę utraconego dofinansowania oraz pokryje wszystkie pozostałe poniesione przez Zamawiającego szkody.

§ 7

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Inspektor Nadzoru może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu bezusterkowego i niewadliwego wykonania części umowy.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie w szczególności w następujących przypadkach:

- w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora Nadzoru w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, przyjętymi obowiązkami, lub w przypadku niezgodności jego działania z postanowieniami umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, bez zapłacenia inspektorowi Nadzoru wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust 3 i powierzyć funkcję Inspektora Nadzoru innej osobie;

- stwierdzenia przez Zamawiającego, co najmniej dwukrotnego niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Inspektora Nadzoru któregokolwiek z obowiązków określonych w § 2;

- w przypadku realizacji przez Inspektora Nadzoru zamówienia w sposób niezgodny z umową, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Inspektora Nadzoru do usunięcia naruszeń i bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu;

- rażącego naruszenia przez Inspektora Nadzoru postanowień niniejszej umowy;

- jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Inspektora Nadzoru lub otwarto likwidację przedsiębiorstwa Inspektora Nadzoru,

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i 2 i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

  - Inspektor Nadzoru inwestorskiego przyjmujący obowiązki określone w § 1 niniejszej umowy musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia

  - Nadzór inwestorski pełnić będzie ……………………………………tel. ………………………………..

  - Kopie uprawnień Inspektor Nadzoru dostarczył Zamawiającemu jako załącznik do Formularza ofertowego wraz z kopią zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

§ 9

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy o ile zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru umowy, a w szczególności dopuszcza zmianę:

- terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych, będących przedmiotem Nadzoru inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca Inspektor Nadzoru na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do zawarcia aneksu, a prace będą wykonywane w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3 niniejszej umowy,

- zmiana osoby Inspektora Nadzoru inwestorskiego w przypadku niemożności wykonywania przez niego powierzonych funkcji (np. zdarzenie losowe, rezygnacja z pracy). Nowa osoba musi spełniać wymagania dla Inspektora Nadzoru inwestorskiego określone w § 8 niniejszej umowy.

- Zaistnienia okoliczności faktycznych, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Jako przedstawiciela Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się Panią Paulinę Andreatto-Król i Pana Krzysztofa Niedźwiedzkiego.

§ 11

Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania drugiej strony o każdej zmianie adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych.

§ 13

Spory powstałe przy wykonywaniu umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 								INSPEKTOR NADZORU